**Пояснительная записка**

**по выполнению муниципальной программы Калаисского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Калаисский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области»**

**за период январь-декабрь 2022 г.**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Калаисский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области» утвержденная постановлением от 13.10.2017 № 141 ( с изменениями от 27.02.2018 г. № 37, от 22.03.2018г. № 46, от 26.06.2018 г. № 114, от 01.08.2018г. №152, от 17.09.2018г. № 181, от 20.02.2019г. № 47; от 22.03.2019 г. № 74; от 28.03.2019 г. № 81, от 27.09.2019 № 233, от 16.03.2020 № 52, от 10.02.2021 № 27, от 01.07.2021 № 102, от 30.12.2021г. № 204, от 26.08.2022 № 115)

Всего на реализацию программных мероприятий в 2022 году запланировано 1747,3 тыс. рублей, исполнено 1747,3 тыс. рублей.

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды на территории Калаисского сельсовета.

Основной целью Муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории Калаисского сельсовета.

Основным критерием при проведении оценки эффективности являлась результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию программ.

Данная программа имеет высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены и перевыполнены целевые индикаторы.

Выполненные программные мероприятий, достигнутые целевые индикаторы и израсходованные средства приведены в приложениях.

**Оценка эффективности муниципальной программы Калаисского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Калаисский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области»**

| № пп | Формулировка критерия | Градация критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в  муниципальной программе, подпрограмме муниципальной программы | В отчетном году плановое  значение индикаторов  (показателей) целей  выполнено более чем на 90% |
| 2 | Степень выполнения программных  мероприятий (оценивается выполнение всех мероприятий муниципальной  программы, запланированных на отчетный год, на основании степени выполнения  ожидаемого непосредственного результата каждого мероприятия и освоения финансовых ресурсов). | В отчетном году выполнено более 90% мероприятий муниципальной программы |
| 3 | Прирост общего объема привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников по сравнению с прошлым годом (по результатам фактического  исполнения муниципальной программы) | Муниципальная программа реализовывалась за счет привлеченных источников из районного бюджета 98,9% |
| 4 | Доля средств бюджета сельсовета в  общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году) | 1,1% |
| 5 | Наличие внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году) | Финансовое обеспечение муниципальной программы из внебюджетных источников отсутствует |
| 6 | Доля средств областного и федерального бюджета в общем объеме  финансового обеспечения муниципальной  программы (по результатам фактического  исполнения муниципальной программы в  отчетном году) | 98,9% |
| 7 | Достижение экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для  реализации программных мероприятий от  проведения торгов (конкурсов) на  участие в реализации программных  мероприятий | Отсутствует экономия бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и представление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов |
| 8 | Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от  уровня расходов бюджета сельсовета  (под уровнем расходов подразумевается  сравнение кассового исполнения и объема,  запланированного в муниципальной  программе) | Наличие положительной динамики 90% и более  целевых показателей в  соответствии с плановыми  параметрами,  предусмотренными в муниципальной  программе, подпрограммах  муниципальной программы  (при росте расходов) |
| 9 | Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов из всех источников финансирования, за исключением  Бюджета сельсовета (под уровнем  расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема,  запланированного в муниципальной  программе, из всех источников  финансирования, за исключением  районного бюджета) | Наличие положительной динамики 90% и более  целевых показателей в  соответствии с плановыми  параметрами, предусмотренными в муниципальной  программе, подпрограммах  муниципальной программы  (при сохранении уровня  расходов) |
| 10 | Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год (принимается к оценке количество утвержденных постановлений администрации сельсовета о внесении изменений, за исключением изменений,  внесенных на основании Решения сельского Совета народных депутатов «О бюджете сельсовета на очередной финансовый год и на плановый период» и изменений в нее, или требований, установленных федеральными и областными органами власти | Внесено одно изменение |
| 11 | Качество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год | Изменения соответствуют  требованиям установленного  Порядка разработки, утверждения и реализации  муниципальных программ  Калаисского сельсовета |
| 12 | Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в  соответствии с установленными требованиями и сроками | Соответствует |
| 13 | Организация контроля за исполнением муниципальной программы | Проведены все закупки товаров и услуг, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в соответствии с планом-графиком размещения заказов |
| 14 | Доступность информации о реализации муниципальной программы:  1. размещение установленной отчетной полугодовой и годовой информации в сети «Интернет»;  2. отражение информации о ходе реализации муниципальной программы в средствах массовой информации (при взаимодействии со СМИ);  3. обсуждение реализации муниципальной программы на заседаниях иных совещательных органов) | Первый и третий факторы |
| 15 | Применение мер государственного и правового регулирования в реализации муниципальной программы:  1. сформирована вся нормативная правовая база реализации муниципальной программы;  2. сформированная нормативная правовая база реализовывалась в отчетном году | Все факторы |

**С в е д е н и я  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Калаисского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Калаисский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области»**

**за период январь-декабрь 2022 г.**

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заплани-рованные | достиг-нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Калаисский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области»** | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовых  территорий согласно Адресному  перечню дворовых  территорий, подлежащих  благоустройству в 2018-2024 году\*,  Благоустройство общественных  территорий Калаисского сельсовета согласно Адресному перечню общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годах\*\* | Администрация Калаисского  сельсовета | Освещение:  1.с.Калаис, ул. 2-Угол,  2.с.Шиновка ул. 2 Район  3.с.Калаис кладбище | 3 | 3 |  |
| 2. | Благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках реализации проекта «Народная инициатива» | Администрация Калаисского  сельсовета | Проведены работы по ремонту автодороги ул. Середина с.Вячка | 1 | 1 |  |

**О т ч е т  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию**

**муниципальной программы Калаисского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Калаисский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области»**

**за период январь-декабрь 2022 г.**

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы  на 2022 год | | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2022 год | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | Районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | Районный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | **Программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Калаисский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области»** | Всего | 1747,3 |  |  | - |  |  | 1747,3 |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие | 1747,3 |  |  | - |  |  | 1747,3 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых  территорий согласно Адресному  перечню дворовых  территорий, подлежащих  благоустройству в 2018-2024 году\*,  Благоустройство общественных  территорий Калаисского сельсовета согласно Адресному перечню общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годах\*\* |  | 1747,3 |  |  | - |  |  | 1747,3 |  |  |  | - |  |
| 1.2. | Благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках реализации проекта «Народная инициатива» |  | 480,0 |  | 480,0 | - | - |  | 480,0 |  | 480,0 | 0 | - |  |
|  | **Всего по Программе** | Всего | 1747,3 |  |  |  |  |  | 1747,3 |  |  |  |  |  |
| Прочие | 1747,3 |  |  | - |  |  | 1747,3 |  |  |  |  |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении показателей муниципальной программы Калаисского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области "** **Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Калаисский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области "**

**за январь-декабрь 2022 года**

| №  пп | Показатель (индикатор) (наименование | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы Калаисского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области, подпрограмм муниципальной программы | | | Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Калаисского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Калаисский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области» | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 36,8 | 47,4 | 47,4 |  |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 30,0 | 50 | 50 |
| 3. | Количество дворовых территорий, благоустроенных с участием средств федерального бюджета | единиц | 8 | 9 | 9 |
| 4. | Количество общественных территорий, благоустроенных с участием средств федерального бюджета | единиц | 2 | 4 | 4 |
| 5. | доля граждан (благополучателей), непосредственно пользующихся результатами реализованных проектов «Народная инициатива», в общем количестве жителей Калаисского сельсовета | % | 60 | 65 | 65 |  |

Глава сельсовета О.М. Кузнецова