**Пояснительная записка**

**по выполнению муниципальной программы Калаисского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области «Комплексное развитие систем**

**коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования**

**Калаисский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области**

**на 2018-2030годы»**

**за период январь-декабрь 2022 г.**

Муниципальная программа Калаисского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Калаисский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области на 2018-2027 годы» утвержденная постановлением администрации сельсовета от 26.10.2017 года № 151 (с изменениями от 17.09.2018 № 182, от 18.01.2019 № 15, от 27.09.2019 № 231, от 10.12.2019 № 298, от 16.12.2019 №311, от 27.12.2019 № 330, от 12.02.2020 № 29, от 24.07.2020 № 110, от 16.09.2020 № 152, от 09.12.2020 № 203, от 18.01.2021 № 4, от 01.02.2021 №20, от 06.04.2021 № 66, от 01.07.2021 № 100, от 30.12.2021 № 200, от 02.02.2022 №1, от 26.08.2022 № 110)

Всего на реализацию программных мероприятий в 2022году запланировано 20183,3 тыс. рублей, израсходовано 20183,3 тыс. рублей.

Основным критерием при проведении оценки эффективности являлась результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию программ.

Данная программа имеет высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены и перевыполнены целевые индикаторы.

Выполненные программные мероприятий, достигнутые целевые индикаторы и израсходованные средства приведены в приложениях.

**Оценка эффективности муниципальной программы Калаисского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Калаисский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области на 2018-2030годы»**

| № пп | Формулировка критерия | Градация критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в  муниципальной программе, подпрограмме муниципальной программы | В отчетном году плановое  значение индикаторов  (показателей) целей  выполнено более чем на 90% |
| 2 | Степень выполнения программных  мероприятий (оценивается выполнение всех мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный год, на основании степени выполнения ожидаемого непосредственного результата каждого мероприятия и освоения финансовых ресурсов). | В отчетном году выполнено более 90% мероприятий муниципальной программы |
| 3 | Прирост общего объема привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников по сравнению с прошлым годом (по результатам фактического исполнения муниципальной программы) | Муниципальная программа реализовывалась за счет привлеченных источников из районного бюджета 17% |
| 4 | Доля средств бюджета сельсовета в  общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году) | 87% |
| 5 | Наличие внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году) | Финансовое обеспечение муниципальной программы из внебюджетных источников отсутствует |
| 6 | Доля средств областного и федерального бюджета в общем объеме  финансового обеспечения муниципальной  программы (по результатам фактического  исполнения муниципальной программы в  отчетном году) | Финансовое обеспечение муниципальной программы из областного и федерального бюджета отсутствует |
| 7 | Достижение экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для  реализации программных мероприятий от  проведения торгов (конкурсов) на  участие в реализации программных  мероприятий | Отсутствует экономия бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и представление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов |
| 8 | Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от  уровня расходов бюджета сельсовета  (под уровнем расходов подразумевается  сравнение кассового исполнения и объема,  запланированного в муниципальной  программе) | Наличие положительной динамики 90% и более  целевых показателей в  соответствии с плановыми  параметрами,  предусмотренными в муниципальной  программе, подпрограммах  муниципальной программы  (при росте расходов) |
| 9 | Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов из всех источников финансирования, за исключением  Бюджета сельсовета (под уровнем  расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема,  запланированного в муниципальной  программе, из всех источников  финансирования, за исключением  районного бюджета) | Наличие положительной динамики 90% и более  целевых показателей в  соответствии с плановыми  параметрами, предусмотренными в муниципальной  программе, подпрограммах  муниципальной программы  (при сохранении уровня  расходов) |
| 10 | Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год (принимается к оценке количество утвержденных постановлений администрации сельсовета о внесении изменений, за исключением изменений,  внесенных на основании Решения сельского Совета народных депутатов «О бюджете сельсовета на очередной финансовый год и на плановый период» и изменений в нее, или требований, установленных федеральными и областными органами власти | Внесено 2 изменения |
| 11 | Качество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год | Изменения соответствуют  требованиям установленного  Порядка разработки, утверждения и реализации  муниципальных программ  Калаисского сельсовета |
| 12 | Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в  соответствии с установленными требованиями и сроками | Соответствует |
| 13 | Организация контроля за исполнением муниципальной программы | Проведены все закупки товаров и услуг, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в соответствии с планом-графиком размещения заказов |
| 14 | Доступность информации о реализации муниципальной программы:  1. размещение установленной отчетной полугодовой и годовой информации в сети «Интернет»;  2. отражение информации о ходе реализации муниципальной программы в средствах массовой информации (при взаимодействии со СМИ);  3. обсуждение реализации муниципальной программы на заседаниях иных совещательных органов) | Первый и третий факторы |
| 15 | Применение мер государственного и правового регулирования в реализации муниципальной программы:  1. сформирована вся нормативная правовая база реализации муниципальной программы;  2. сформированная нормативная правовая база реализовывалась в отчетном году | Все факторы |

**С в е д е н и я  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Калаисского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области «Комплексное развитие систем**

**коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования**

**Калаисский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области**

**на 2018-2030 годы»**

**за период январь-декабрь 2022 г.**

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заплани-рованные | достиг-нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Калаисский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области на 2018-2030 годы»** | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный и текущий ремонт водопроводных и канализационных сетей на территории сельсовета | Администрация Калаисского  сельсовета |  | 162,3 | 162,3 |  |
| 1.2. | Федеральный проект «Чистая вода» | Администрация Калаисского  сельсовета |  | 20031,8 | 20030,8 |  |
| 1.3. | Установка уличного освещения | Администрация Калаисского  сельсовета |  | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Приобретение мусорных контейнеров, оборудование площадок для сбора мусора | Администрация Калаисского  сельсовета |  | 0 | 0 |  |

**О т ч е т  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию**

**муниципальной программы Калаисского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Калаисский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области на 2018-2030годы»**

**за период январь-декабрь 2022 г.**

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы  в 2022 г. | | | | | | Предусмотрено бюджетом в 2022 г. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | Районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | Районный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | **Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Калаисский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области на 2018-2030 годы»** | Всего | 20183,3 |  |  |  |  |  | 20183,3 |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие | 20183,3 |  |  |  |  |  | 20183,3 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный и текущий ремонт водопроводных и канализационных сетей на территории сельсовета |  | 20183,3 |  |  |  |  |  | 20183,3 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводной (канализационной) сети на территории сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Установка уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по Программе** | Всего | 20183,3 |  |  |  |  |  | 20183,3 |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие | 20183,3 |  |  |  |  |  | 20183,3 |  |  |  |  |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении показателей муниципальной программы Калаисского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области "** **Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Калаисский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области на 2018-2030 годы "**

**за январь-декабрь 2022 года**

| №  пп | Показатель (индикатор) (наименование | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы Калаисского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области, подпрограмм муниципальной программы | | | Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Калаисского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Калаисский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области на 2018-2027 годы» | | | | | | |
| 1. | Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня в 2027 году- 26 процентов | процентов | 63 | 61 | 61 |  |

Глава сельсовета О.М. Кузнецова